### Программа расселения пятиэтажек выполнена на 88 процентов

08.04.2015

Сергей Собянин осмотрел ход работ по расселению пятиэтажных жилых домов в квартале 38а района Обручевский Юго-Западного административного округа Москвы.

«Мы, несмотря на кризис, из бюджета продолжаем активно финансировать программу переселения из пятиэтажек. В целом она выполнена уже на 88 процентов, тем не менее остаётся ещё около 200 пятиэтажек, которые требуется снести и переселить жителей в ближайшие годы», — сказал Сергей Собянин.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию в экономике, программа расселения пятиэтажек не будет приостановлена. В городской Адресной инвестиционной программе заложены необходимые средства на строительство новых жилых домов. Частные застройщики, участвующие в программе, также в целом подтверждают выполнение своих обязательств.

«Все необходимые деньги по адресной программе города Москвы запланированы в полном объёме. Инвесторы — часть пятиэтажек должны снести инвесторы, меньшую часть, но не менее значимую, — пока выполняют свои обязательства, и у нас нет информации, что кто-то отказывается от этой программы», — подчеркнул Мэр Москвы.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 июля 1999 года № 608 запланировано расселение жителей и снос 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения общей площадью более 6,3 миллиона квадратных метров.

Переселение граждан из пятиэтажного жилого фонда первой серии индустриального домостроения предусматривает предоставление им равнозначных жилых помещений в домах-новостройках. Одновременно с переселением граждане улучшают свои жилищные условия, если были признаны нуждающимися в этом. Горожане, проживающие в коммунальных квартирах, получают индивидуальное жильё.

За период реализации программы (по состоянию на 1 апреля 2015 года) снесены 1522 дома общей площадью 5,6 миллиона квадратных метров.

В ближайшие годы предусмотрено расселение жителей оставшихся 200 пятиэтажных жилых домов первой серии индустриального домостроения общей площадью 723,8 тысячи квадратных метров. 139 домов планируется расселить за счёт городского бюджета, 61 дом — на средства частных застройщиков в рамках инвестиционных контрактов.

В Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2015 — 2017 годы включено строительство за счёт городского бюджета многоквартирных домов площадью 1,8 миллиона квадратных метров (по 600 тысяч квадратных метров в год).

Комплексная реконструкция квартала 38а района Обручевский ЮЗАО предусматривает расселение и снос 20 пятиэтажных жилых домов сносимых серий общей площадью 82,7 тысячи квадратных метров и строительство 15 современных жилых домов (297,8 тысячи квадратных метров), школы на тысячу мест и двух детских дошкольных учреждений-пристроек на 100 мест каждое.

«Более трёх тысяч семей переехали в новые отделанные благоустроенные квартиры. Кроме того, мы уже построили и передали городу детский садик, гаражи, сооружения гражданской обороны и другие объекты социальной инфраструктуры», — доложил заместитель генерального директора компании-застройщика Александр Ломакин.

В настоящее время снесены 17 пятиэтажек общей площадью 69,7 тысячи квадратных метров, построены семь новых жилых домов общей площадью 161 тысяча квадратных метров.

В том числе в декабре 2014 года был введён в эксплуатацию жилой корпус № 7, предназначенный для жителей оставшихся трёх пятиэтажек сносимой серии. Это позволит уже весной начать переселение и в течение 2015 года снести эти дома. На различных стадиях строительства находятся ещё три новых жилых дома.

Александр Ломакин добавил, что, помимо жилых домов, в микрорайоне будет построено ещё два детских сада и продолжается возведение школы.

«Не надо забывать про объекты соцкультбыта, иначе здесь возникнет другая проблема», — отметил Сергей Собянин.

Представитель застройщика пояснил, что выполняется комплексная реконструкция квартала, поэтому здесь появляются и магазины, и аптеки, и парикмахерские, и другие объекты бытового обслуживания населения.

Адрес страницы: http://mun-hormn.mos.ru/presscenter/news/detail/1726853.html

Администрация муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве